АДМИНИСТРАЦИЯ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06  мая  2016 года                     №28

Об утверждении  Подпрограммы «Комплексное

развитие системы коммунальной инфраструктуры

Садовского сельского поселения на 2014-2020 годы».

В  соответствии  с Федеральным законом  от  6  октября  2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации»  (с последующими  изменениями  и  дополнениями), ст.5 Устава Садовского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить подпрограмму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения Быковского муниципального района на 2014-2020 годы (приложение).

2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации поселения.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Садовского сельского поселения                                        Н.М.Мосиенко

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Приложение №1

к постановлению

от 06.05.2016 №28

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Садовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | На данный момент отсутствуют |
| Цели программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Садовского сельского поселения; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации сельского поселения. |
| Целевые показатели | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Садовского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Садовского сельского поселения и иных источников составляет 2770,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1077,0 тыс. рублей; 2015 год – 432,0 тыс. рублей; 2016 год – 249,0 тыс. рублей; 2017 год – 398,0 тыс.рублей; 2018 год – 228,0 тыс.рублей; 2019 – 2020 года – 329,0 тыс. рублей; |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения. |

- Приложение

к требованиям к программам

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

поселений, городских округов

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ,

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Ответственный исполнитель программы

2. Соисполнители программы

3. Цели программы

4. Задачи программы

5. Целевые показатели:

перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа;

надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

качества коммунальных ресурсов

6. Срок и этапы реализации программы

7. Объемы требуемых капитальных вложений

8. Ожидаемые результаты реализации программы

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Садовского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Садовское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета.

- 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Садовское сельское поселение расположено в южной части Быковского муниципального района. Площадь муниципального образования составляет 16036 га. Оно граничит с Палласовским районом на юге, с севера с Николаевским районом, с востока с Палласовским районом, на западе с МУ Красносельцевское Быковского района, с юга ЗАТО Знаменск (военный полигон). На 01.01.2016 г. численность постоянного населения Садовского сельского поселения составила 542 чел. В состав поселения входит 1 населенный пункт, село Садовое, которое является административным центром Садовского сельского поселения.

В поселении одноэтажные кирпичные и панельные строения.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем для  Садовского сельского поселения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

На протяжении последних лет на территории Садовского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

2.2. Климатические условия

Территория Садовского сельского поселения расположена в Быковском муниципальном районе, в Заволжской зоне Волгоградской области.

Климат засушливый, часты суховеи, пыльные бури, выпадение ливневых, летних осадков, в то же время большое количество тепла, интенсивная солнечная радиация и длительный безморозный период являются положительными факторами, так как позволяют выращивать разнообразные сельскохозяйственные культуры (зерновые, бахчевые и технические).

Среднегодовая температура воздуха +6,1оС, среднемесячные температуры: январь – –10,3оС, июль – +21,5оС. Среднегодовое количество осадков составляет менее 433 мм, из них в теплый период (апрель – октябрь) выпадает до 200 мм.

Территория Быковского муниципального района относится к III В – зоне климатического районирования для строительства.

Зона влажности (рекомендуемая) – 3.

Ветровой режим района может быть охарактеризован следующим образом: в холодное полугодие преобладают северо-западные и западные ветры, в теплое время – северо-восточные и северо-западные ветра.

2.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

На территории Садовского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф.

2.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение Садовского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопровода Средняя Азия –Центр III, Ру-55МПа

Источником газоснабжения  является существующая газораспределительная станция  АГРС «п. Зеленый».

От АГРС проложен  газопровод в/д Ø110, Ру-0.6МПа до головного газорегуляторного пункта (ГГРП).

Учет расхода газа на Садовское сельское поселения предусмотрен в ПУРГ-100, который установлен на площадке ГГРП.

Для снабжения жилых домов головной газорегуляторный пункт имеет выход газопровода низкого давления, и в селе  на ул. Мира имеется существующий газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) /

Таблица 1.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Котельная администрации поселения | Отопление здания администрации и СДК. |

В индивидуальной застройке природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.  Существующие газопроводы с/д и н/д проложены из полиэтиленовых труб.

2.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Садовское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенного пункта осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).

Существующая на территории сельского поселения свалка не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Расчет образования ТБО

Таблица №2

| № п/п | Объекты образования отходов | Ед. измер. | Количество, чел. | Норматив, т/год | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Садовое | чел. | 542 | 0,3 | 162,6 |

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

2.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение Садовского сельского поселения осуществляется от  ПС 110/10 кВ «Коммуна» с трансформатором ТМН 6300/110 мощностью 6300 кВА, расположенной в п. Красноселец Быковского района,  по воздушной линии 10 кВ № 3.

Электроснабжение территории застройки Садовского сельского поселения Быковского муниципального района  Волгоградской области, состоящего из жилых домов и общественных зданий, с общей потребляемой мощностью 130 кВт по III категории, предусматривается от 1 проектируемой однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА.

Питание подстанции осуществляется воздушными линиями 10 кВ, выполненными самонесущим изолированным проводом СИП-3 от существующей ВЛ-10 кВ. Длина проектируемых воздушных линий 10 кВ составит 6650 м.

Вдоль автодороги на р.п.Быково проходит воздушная линия 220 кВ.

На надежность электроснабжения, кроме технического состояния и технического уровня электросетевых объектов, оказывает влияние конфигурация сети и схема присоединения объектов к сети, имеет радикальный тип конфигурации сети и имеет наименее надежную систему электроснабжения. Схема присоединения – ответвительная.

Альтернативный источник энергоснабжения в Садовском сельском поселении отсутствует.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Садовского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Садовского сельского  поселения на 2014-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1. Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах  Садовского сельского поселения организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории:

-неблагоустроенная усадебная застройка подключается к поселковому водопроводу с подачей воды от водоразборных колонок.

-благоустроенная усадебная застройка принимается обеспеченной централизованным водоснабжением, канализацией.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица №3

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией |  |  |  | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением |  | Водопользование из водоразборных колонок |  |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Садовое | 311 524 | 38,87 58,76 | 236 115 | 11,8 5,75 | 50,67 64,51 |

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок (1,684 и 1,746 тыс. человек соответственно).

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водонапорных башен. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10 м на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60 м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Зоны санитарной охраны.

Первоочередными предложениями по охране водозаборов подземных вод являются организация мероприятий по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений использования территории, и проведение специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (артезианские скважины), где организуется особый режим.

Схема водоснабжения.

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей.

С целью обеспечения водоснабжением всех населенных пунктов  Садовского сельского поселения проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен и прокладка водопроводных сетей.

Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: водоснабжения и канализации», М 1: 10 000.

4.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Подключение газопровода к жилым домам строительство газораспределительных станций;

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые определены исходя из годового расхода газа и числа часов максимального потребления газа. Результаты расчета сведены в таблицу №4

Таблица 4

| Наименование | Кол-во квартир | Часовой расход нм3/час | Годовой расход тыс.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие жилые дома | 120 | 0,4 | 1800 |
| Всего: |  | 0,4 | 1800 |
| Строящаяся котельная №4 мощностью – 0.1МВт |  | 8,0 | 34800 |
| Итого: |  | 0,8 | 34800 |
| ВСЕГО: |  | - | 36600 |

Для устойчивой работы системы газоснабжения поселения,  пропускная способность газопроводов определена  с учетом увеличения максимального расчетного расхода газа потребителями на 20%  и требуемого перепада давления.

Выводы:

1. Для обеспечения эффективной работы систем газоснабжения Садовского сельского поселения и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

- использование автономных источников тепла современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- замена изношенных газопроводов;

-  организация учета расхода газа у потребителя.

3. Развитие системы газоснабжения предлагается осуществить с применением

новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем экологической безопасности.

4.3.Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

4.4.Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, основными мероприятиями Программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

- Сохранение природных условий и особенностей поселения.

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в таблице №7 к Программе.

Экологическая стратегия градостроительного развития Садовского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 5.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 6.

5.3. Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 7.

5.4. Программа инвестиционных проектов газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 8.

Таблица 5

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

| № |  | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения (км., шт.) |  | Итого вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация водоснабжения населения: |  | Повышения надежности системы водоснабжения |  | 70,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1. | ремонт водопровода, |  |  | 10,5 км. | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | устранение порывов |  |  | По мере прорывов водопровода | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | замена насосов, |  |  | По мере выхода их строя | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | ремонт частотников. |  |  | По мере выхода их строя | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретение и установка нового частотного преобразователя. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | 2 шт. | 140,0 |  | 60,0 | - | - | 80,0 | - | - | - |
| 3 | Строительство нового водопровода по улице Дружбы. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | 1 км | 45,0 |  | 45,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замета старого водопровода по Молодёжной улице. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | 4 км. | 150,0 |  | - | - | - | 150,0 | - | - | - |
| 5 | Замена старого водопровода по улице Садовая |  | Повышения надежности системы водоснабжения | 1,5 км | 150,0 |  | - | - | - | - | 150,0 | - | - |
| 6. | Ремонт водопровода по улице Мира. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | 4 км. | 100,0 |  | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
| 7. | Приобретение и ремонт глубинных насосов. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | 1 шт. | 87,0 |  | 25,0 | 15,0 | - | 30,0 | - | 17,0 | - |
| 8. | Ремонт глубинных скважин. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | - | 665,0 |  | 540,0 | 45,0 | 35,0 | 15,0 | - | - | 30,0 |
| 9. | Оформление ПСД по санитарным зонам скважин, экспертиза проекта. |  | Повышения надежности системы водоснабжения | - | 116,0 |  | 56,0 | - | 60,0 | - | - | - | - |
| 10. | Регулярное проведение анализа качества питьевой воды согласно требованиям СанПина |  | Повышение качества питьевого водоснабжения | - | 284,0 |  | 21,0 | 21,0 | 39,0 | 43,0 | 47,0 | 54,0 | 59,0 |
| 11. | Огораживание скважин согласно ПСД по санитарным зонам скважин, ремонт изгороди |  | Повышение качества питьевого водоснабжения | - | 140,0 |  | 65,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12. | Тампонаж глубинных скважин, их консервация. |  | Повышение качества питьевого водоснабжения | - | 195,0 |  | - | 125,0 | 70,0 | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | - | 2143,0 |  | 822,0 | 222,0 | 219,0 | 373,0 | 213,0 | 188,0 | 106,0 |

Таблица 6

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Садовое |  | 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка уличного освещения: | Обеспечение освещения на улицах | 1,0 км. | Средства ТОСов | 42,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных |  | - | 192.0 | 42,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Таблица 7

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Утилизация (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | При их наличии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация вывоза бытовых отходов и компостных куч. | Улучшение состояния окружающей среды экологической обстановки | 1 шт. | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | приобретение дополнительных контейнеров и урн для мусора. | Улучшение состояния окружающей среды | 15 |  | 20,0 | 10,0 | 15,0, | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Строительство «мусорных» площадок. | Улучшение состояния окружающей среды |  |  | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 155,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |

Таблица 8

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация здания ДК ( строительство котельной, приобретение необходимого оборудования, изготовление проектно – сметной документации) | Администрация сельского поселения, председатели ТОС | Бюджет сельского поселения, премиальные ТОС | 280,0 | 100,0 |  | 180,0 |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Газификация школьных зданий. | Администрация школы, районная администрация | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельский ФАП (модернизация и газификация) | Районная больница | Бюджет районной больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 280,0 | 100,0 |  | 180,0 |  | - | - | - | - | - |

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Садовского сельского поселения и иных источников в 2014-2020 годах составит 78340 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 9

| мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение | 822,0 | 222,0 | 219,0 | 373,0 | 213,0 | 188,0 | 106,0 | 2143,0 |
| утилизация ТБО | 155,0 | 30, | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| газоснабжение | 100,0 | 180,0 | - | - | - | - | - | 280,0 |
| Итого | 1077,0 | 432,0 | 249,0 | 398,0 | 228,0 | 203,0 | 126,0 | 2713,0 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Садовского сельского поселения.

В состав рабочей группы включены:

Глава администрации Садовского сельского поселения Мосиенко Надежда Михайловна, основной функцией которой является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселения) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Администрация Садовского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, утверждение, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 10.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Таблица10.

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация Садовского сельского поселения | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Садовского сельского поселения | 3 месяца с момента получения от Администрации поселка утвержденных технических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Региональная Служба по тарифам | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация Садовского сельского поселения | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселка) | Ресурсоснабжающие организации Садовского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка | Администрация Садовского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации Садовского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация Садовского сельского поселения | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются постановлением главы поселения | Администрация Садовского сельского поселения | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты земского собрания | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация Садовского сельского поселения |  |

Целью Программы Садовского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения.

2. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Садовского сельского поселения.

2.  Отчет о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), готовится Администрацией Садовского сельского поселения.

3. Направление данного отчета главе Садовского сельского поселения на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

Корректировка программы производится в случае  изменения состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования, не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается главой Садовского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.