ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________________

от 29 декабря  2015 года                                                                    № 77

Об утверждении  муниципальной долгосрочной программы

«Водоснабжение Садовского сельского поселения на 2016 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с Уставом Садовского сельского поселения, с Федеральной целевой Программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 – 2020 годы», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210 – ФЗ» Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса,  в целях обеспечения жителей Садовского сельского поселения бесперебойной подачей воды

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую  долгосрочную  целевую программу «Водоснабжение Садовского сельского поселения  на период 2016 - 2020 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2016 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Садовского  сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Садовского

сельского поселения:                                                                         Н.М.Мосиенко.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы

Садовского сельского поселения

от 29. 12.  2015 года № 77

Муниципальная целевая программа

"Водоснабжение САДОВСКОГО сельского поселения

на 2016 - 2020 годы"

Паспорт

муниципальной целевой долгосрочной программы

«Водоснабжение Садовского сельского поселения

на период 2016 - 2020 годы»

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Водоснабжение Садовского сельского поселения на период 2016 - 2020 годы» (далее в тексте - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральная целевой Программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 – 2020 годы», Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210 – ФЗ» Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Устав Садовского сельского поселения; |
| Заказчик Программы | Администрация Садовского сельского поселения |
| Руководитель Программы | Администрация Садовского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Садовского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение населения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам потребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения. - Совершенствование системы водоснабжения сельского поселения. |
| Задачи Программы | - Рациональное использование водных ресурсов. - Создание условий для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды. - Увеличение объёма зелёных насаждений. - Организация водопоя частного скота. - Улучшение санитарно – гигиенических условий для содержания скота и птицы; - Улучшение внешнего облика Садовского сельского поселения: посадка зелёных насаждений, разбивка цветников ( клумб); - Защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Капитальный ремонт глубинных скважин; - Оформление санитарных зон скважин, ограждение скважин; - Бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения питьевой и технической водой; - Получение лицензии на пользование водой; - Изготовление проектной документации санитарных зон скважин; - Озеленение и ландшафтное оформление парка, мест массового отдыха ( посадка деревьев, кустарников, устройство цветников( клумб); |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Садовского сельского поселения; - руководители предприятий и организаций (по согласованию); - председатели ТОС (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2580,5 тыс. руб. (Областной бюджет, бюджет района, бюджет сельского поселения, средства ТОС, средства спонсоров, ОНТ «Садовское». |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы. - Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год. - Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. - Ежегодно администрация Садовского сельского поселения представляет сельской Думе отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы: - Наладить бесперебойную круглосуточную подачу питьевой воды населению; - Организовать водопой частного скота; - Подать воду для полива в частные подворья, в парк, на пришкольный участок, в места массового отдыха людей. - Благоустроить территории мест массового пребывания населения ( посадить декоративные деревца и кустарники, разбить клумбы и цветники); - Оформить санитарные зоны скважин; - Оформить лицензию на подачу воды. |

1. Введение.

Муниципальная долгосрочная целевая программа сельского  поселения «Водоснабжение территории Садовского  сельского поселения на 2016-2020 годы», разработана  с целью:

- бесперебойного обеспечения жителей Садовского сельского поселения питьевой и технической водой  в количестве, соответствующем нормам потребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения села.
              - повышения уровня развития и безопасности среды проживания  на территории Садовского сельского поселения;
              - устойчивого и эффективного функционирования объектов водообеспечения, расположенных на территории  сельского  поселения,

- рационального использования водных ресурсов.

- защиты природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ.        
              Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы  водоснабжения  территории Садовского сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитии сельского поселения, позволит сделать жизнь селян культурнее и комфортнее.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по водоснабжению, благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённого пункта.

В течение 2015 года в сельском поселении  проведена определённая работа по водоснабжению сельского поселения: капитально отремонтирована глубинная скважина по улице Молодёжная, оформлена санитарная зона скважины, скважина огорожена, приобретён ещё один частотный преобразователь,  приобретён новый и отремонтировано два глубинных насоса, проложен новый водопровод по улице Дружбы и по улице Тихой отремонтирована колонка возле , администрации, на улице Весёлая, проводится комплексный анализ воды, затампонировано две скважины, но тем не менее проблема водоснабжения по – прежнему остаётся острой, так как в селе нет полноценной организации, которая занималась бы водоснабжением, в настоящее время в селе работает две глубинные скважины, но на одну из скважин необходимо оформлять санитарную зону скважины, её огораживать, а это существенные материальные затраты, поэтому программно-целевой подход к решению проблем водоснабжения необходим, так как без стройной комплексной системы водоснабжения муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для обеспечения водой жителей поселения в полном объёме. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, председателей ТОС, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся водоснабжением и  поэтому  решать проблему водоснабжения мы можем решить только общими усилиями

3. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Садовское сельское поселение, средств ТОС «Садовское», ТОС «Надежда – С», ОНТ «Садовское» и спонсорской помощи.

4. Основные цели Программы:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам потребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

- Совершенствование системы водоснабжения сельского поселения.

5. Основные  задачи Программы.

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Создание условий для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды.

- Увеличение объёма зелёных насаждений.

- Организация водопоя частного скота.

- Улучшение санитарно – гигиенических условий для содержания скота и птицы;

- Улучшение внешнего облика Садовского сельского поселения: посадка зелёных насаждений, разбивка цветников ( клумб);

- Защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ.

6. Сроки реализации Программы – 2016 -2020 годы.

7. Перечень основных мероприятий Программы

- Оформление  проектной документации санитарной зоны второй скважины;

- Текущий ремонт скважин и водопровода;

- Бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения питьевой и технической водой;

- Получение лицензии на пользование водой;

- Озеленение и ландшафтное оформление парка, мест массового отдыха ( посадка деревьев, кустарников, устройство цветников( клумб);

8. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2580,5  тыс. руб. (Областной бюджет,  бюджет района, бюджет сельского поселения, средства ТОС, средства спонсоров, ОНТ «Садовское»):

2016 год – 570,5 тыс. руб.

2017 год – 305,5 тыс. руб.

2018 год -  748,0 тыс. руб.

2019 год -  569,0 тыс. руб.;

2020 год – 383,0  тыс. руб.

9. Система организации управления и контроля за исполнением Программы

- Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы.

- Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год.

- Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несёт администрация Садовского сельского поселения.

- Ежегодно администрация Садовского сельского поселения представляет сельской Думе   отчет о ходе реализации представляет сельской Думе   отчет о ходе реализации мероприятий Программы.

10. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является администрация  Садовского сельского поселения.

11. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несёт администрация Садовского сельского поселения.

12. Ожидаемые конечные результаты программы.

В  результате реализации программы:

- Наладить бесперебойную круглосуточную подачу питьевой воды населению;

- Организовать водопой частного скота;

- Подать воду для полива в частные подворья, в парк, на пришкольный участок, в места массового отдыха людей.

- Благоустроить территории мест массового пребывания населения( посадить декоративные деревца и кустарники, разбить клумбы и цветники);

- Оформить санитарные зоны скважин;

- Оформить лицензию на подачу воды.

Основные мероприятия

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Водоснабжение Садовского сельского поселения на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |  |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1. | Закрепить за каждой улицей представителя Совета ТОС для осуществления контроля за проведением и выполнением работ по водоснабжению и улучшению санитарного состояния территории сельского поселения. | - | - | - | - | - | ТОС «Садовское», ТОС «Надежда–С», администрация сельского поселения |
| 2. | Вопросы по водоснабжению выносить на заседания сельской Думы и на сельский сход. | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 3. | Проведение технического обследования системы холодного водоснабжения. | - | - | - | - | - | ОНТ «Садовское» |
| 4. | Создание мест отбора проб воды из скважин. | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | ОНТ «Садовское» |
|  | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованной системы водоснабжения. | 2016г |  |  |  |  |  |
| 5. | Вести постоянную разъяснительную работу по выполнению правил пользования водой, о соблюдении санитарных норм пользования водоразборными колонками, о содержании в порядке колодцев. | - | - | - | - | - | Советы ТОС, уличные комитеты, администрация сельского поселения, председатель ОНТ «Садовское» |
| 6. | Организация и проведение субботников и общественно значимых работ по уборке территории скважины и территории водозаборных колонок, очистка от травы и мусора, обваловка. | - | - | - | - | - | Председатели ТОС, администрация сельского поселения |
| 7. | Завершение строительства сельского пруда, обустройство территории, озеленение. | 220,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Средства ТОС «Садовское», спонсорская помощь. |
| 8. | Ремонт дорог с твёрдым покрытием к пожарным гидрантам и строительство новой дороги к пожарному водоёму. | 40,0 | 10,0 | - | - | - | Спонсорская помощь, средства администрации сельского поселения |
| 9. | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованной системы водоснабжения: ремонт водопровода, устранение порывов, замена насосов, ремонт и замена счётчиков, частотников. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОНТ «Садовское» |
| 10. | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения.. |  |  |  |  |  | ОНТ «Садовское» |
| 11. | Приобретение глубинных насосов, ремонт насосов. |  | 30,0 | - | 17,0 | - | ОНТ «Садовское», средства администрации сельского поселения |
| 12. | Приобретение новых частотных преобразователей с установкой датчиков давления в системе водоснабжения. | 80,0 | - | - | 75,0 | - | ОНТ «Садовское», администрация сельского поселения |
| 13. | Оформление ПСД по зоне санитарной охраны артезианской скважины, экспертиза проекта. | 60,0 | - | - | - | - | Бюджет администрации сельского поселения. |
| 14. | Регулярное проведение лабораторных исследований качества питьевой воды согласно требованиям СаНПиНа 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая») ипроверка состояния объектов водоснабжения, разработку мероприятий по улучшению качества воды по отдельным источникам . | 39,0 | 43,0 | 47,0 | 54,0 | 59,0 | Бюджет Садовского сельского поселения, ОНТ «Садовское» |
| 15. | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 16. | Обустройство зон санитарной охраны ( первого пояса, огораживание скважины согласно зоны санитарной охраны скважин). | 45,0 | - | - | - | - | ОНТ «Садовское», спонсорская помощь |
| 17. | Установка приборов учёта воды в каждом домовладении. |  |  |  |  |  | ОНТ «Садовское», администрация сельского поселения |
| 18. | Установка водомеров на скважинах, подающих воду потребителям по разводящей сети. | - | 7,0 | 7,0 | - | - | ОНТ «Садовское» |
| 19. | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ОНТ «Садовское» |
| 20. | Текущий ремонт водопроводных башен, обваловка, очистка от травы и мусора.. |  |  |  |  |  | ОНТ «Садовское» |
| 21. | Установка станции водоочистки. | - | - | 400,0 | - | - | ОНТ «Садовское», администрация сельского поселения. |
| 22. | Дезинфекция системы водоснабжения ( скважина, водонапорная башня, разводящая сеть) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Администрация сельского поселения. |
| 23. | Заключение договоров ОНТ «Садовское» с организациями, с абонентами. |  |  |  |  |  | ОНТ «Садовское» |
| 24. | Оформление лицензии на пользование водой. | - | - | 75,0 | 250,0 | 250,0 | Бюджет администрации сельского поселения, ОНТ «Садовское» |
| 25. | Организация водопоя частного скота ( установка колод, налив воды, ремонт водопровода, приобретение шлангов и кранов) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ОНТ «Садовское», спонсорская помощь. |
| 26. | Ремонт и очистка водопроводных колодцев, замена деревянных крышек на люках колодцев на стандартные. | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ОНТ «Садовское», |
| 27. | Ремонт колодцев на улице Весёлая и в частных домовладениях на улице Мира, Молодёжная, Тихая. | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ОНТ «Садовское», Спонсорская помощь. |
| 28. | Замена труб водопроводной сети а/цементных на пластиковую протяжённостью 1,5 км по улице Молодёжная, Мира, Садовая и школьная. | - | 150,0 | 150,0 | 100,0 | - | ОНТ «Садовское», администрация Садовского сельского поселения. |
| 29. | Ремонт водозаборных колонок на ул. Садовая и ул. Весёлая. |  |  |  |  |  | ОНТ «Садовское» |
| 30. | Ремонт водопровода по улице Тихая и по улице Садовая. | 35,0 | - | - | - | - | ОНТ «Садовское», администрация сельского поселения |
|  | Итого | 570,5 | 305,5 | 748,0 | 569,0 | 383,0 | Итого:2580,5 тыс. руб. |