**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«17» февраля 2021 г. № 12**

|  |
| --- |
| О предупредительных мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Садовского сельского поселения в 2021 году. |

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и своевременного проведения, предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Садовского сельского поселения в 2021 году:

1. Создать противопаводковую комиссию при администрации Садовского сельского поселения и утвердить ее состав (прилагается).

- назначить ответственных за подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод;

- организовать постоянный контроль за складывающейся паводковой обстановкой;

- рекомендовать руководителям предприятий, организаций расположенных на территории сельского поселения принять необходимые меры по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственных территориях;

- разработать планы предупредительных противопаводковых мероприятий;

- определить состав сил и средств привлекаемых для проведения противопаводковых работ;

- провести проверки готовности техники и личного состава привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий;

- обеспечить своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся паводковой обстановке;

- провести комиссионное обследование искусственного водоема (пруд) на предмет готовности к прохождению весеннего паводка;

- обеспечить контроль за состоянием искусственного водоема (пруд), принять меры по недопущению его разрушения паводковыми водами;

- создать резервы финансовых и материальных средств для обеспечения противопаводковых мероприятий;

- создать резерв ГСМ для обеспечения противопаводковых мероприятий;

- обеспечить готовность техники и личного состава к проведению противопаводковых работ.

2. Принять меры по недопущению размыва паводковыми водами действующего скотомогильника.

3. Рекомендовать Быковскому ЛТУ на период прохождения весеннего паводка, обеспечить бесперебойную телефонную связь.

4. По окончании прохождения весеннего паводка, провести заседание противопаводковой комиссии администрации Садовского сельского поселения о проведенных мероприятиях по пропуску паводковых вод, а также сведения о характере и размерах причиненного ущерба.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Садовского сельского поселения № 22 от 25.02.2020 г. «О предупредительных мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Садовского сельского поселения в 2020 году».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Садовского

сельского поселения Ю. Н. Курганов

Приложение №1

к Постановлению главы

Садовского сельского поселения

от 17 февраля 2021 г. № 12

***СОСТАВ***

***противопаводковой комиссии Администрации***

***Садовского сельского поселения***

Курганов Юрий Николаевич Глава Администрации Садовского сельского

поселения, председатель комиссии;

Живак Вячеслав Святославович Техник по имуществу и землепользованию

заместитель председателя комиссии;

Бабенко Оксана Ивановна вед.специалист сельского поселения,

секретарь комиссии;

Петров Александр Александрович электромонтер Быковского ТУЭС

(по согласованию);

Курганов Евгений Юрьевич глава КФХ (по согласованию);

Айталиев Амангильда Талапович КФХ, (по согласованию);

Глава Садовского сельского поселения Курганов Ю. Н.

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П Р О Т О К О Л № 1.**

**15 февраля 2021 г.**

***Повестка дня*:**

**1. О проведении предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Садовского сельского поселения в 2021 году.**

*Присутствовали*: члены противопаводковой комиссии.

Выступил председатель противопаводковой комиссии администрации Садовского сельского поселения, глава Администрации Садовского сельского поселения Курганов Ю. Н. . В своем выступлении он отметил, что в связи с большим выпадением осадков в виде снега, необходимо принять меры для снижения опасности возникновения чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего паводка 2020 г. на территории сельского поселения. В первую очередь необходимо разработать план предупредительных противопаводковых мероприятий, произвести расчет сил и средств и определить перечень неотложных мероприятий, которые необходимо провести для безаварийного пропуска весенних паводковых вод. Кроме того, надо провести мероприятия по усилению водозащитных сооружений (скважины, водозаборные башни), определить укладку валов по улицам, где более опасное положение по пропуску паводковых вод, чтобы не произошло подтопление подвальных помещений. Обваловка водозаборных скважин, водонапорные башни, скотомогильника, полигона бытовых отходов, кладбищ и других объектов, обеспечить постоянную готовность имеющихся сил и средств для ликвидации последствий в период прохождения весеннего паводка. Силы и средства привлекаются из хозяйств КФХ и предприятий расположенные на территории сельского поселения.

С целью снижения опасности возникновения чрезвычайных ситуаций при прохождения весеннего паводка на территории Садовского сельского поселения противопаводковая комиссия администрации Садовского сельского поселения;

**Решила:**

1. Утвердить прилагаемый план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Садовского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый расчет сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации весеннего паводка.

3. Утвердить перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 году.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения до 01.03.2021 г. создать запас необходимых материалов (грунт, песок, гравий и т.п.) для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

5. Провести комиссионное обследование технического состояния исскуственного водоема на предмет готовности к прохождению паводковых вод и недопущению размыва земляного вала.

6. Паводковой комиссии уточнить территории и объекты возможного подтопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, обеспечить регулярное информирование населения о развитии паводка и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенного пункта и хуторов.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на нач.штаба ГО и ЧС вед.специалист Садовского сельского Бабенок О. И., и ответственного за противопожарную безопасность техник по имуществу и землепользованию Садовского сельского поселения Живак В. С..

Секретарь комиссии О. И. Бабенко

**П Л А Н**

предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод весеннего половодья 2021 года

на территории Садовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение | Отметка о проведении |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Уточнить состав противопаводковой комиссии | До 17.02.2021 | Председатель противопаводковой комиссий |  |
| 2 | Подготовить проект Постановления Главы сельского поселения «О предупредительных мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод». | До 17.02.2021 | специалист по ГО ЧС Администрации сельского поселения |  |
| 3 | Уточнить состав сил и средств, порядок их выделения для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | До 01.03.2021 | специалист ГО ЧС Администрации сельского поселения |  |
| 4 | Провести заседания КЧС и ПБ сельского поселения, где проанализировать возможную паводковую обстановку. | До 01.03.2021 | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 5 | Представить в противопаводковую комиссию Быковского муниципального района:  - план предупредительных противопаводковых мероприятий;  - перечень неотложных противопаводковых мероприятий с указанием проводимых видов, объемов работ и сметной стоимости;  - расчет сил и средств и порядок их выделения для оказания помощи населению в период паводка;  - состав противопаводковых комиссий. | До 19.03.2021 | Глава Сельского поселения |  |
| 6 | Создать резерв ГСМ, строительных материалов (грунт, песок и т.д.) для ликвидации последствий паводка. | До 01.03.2021 | Глава сельского поселения |  |
| 7 | Проводить информационную работу с населением через средства массовой информации о складывающейся обстановке, а также о порядке действий при угрозе и подтоплении отдельных участков | Постоянно | Члены КЧС и ПБ |  |
| 8 | По окончании проведения повадка провести заседание противопаводковой комиссии. | Не позднее 10-ти дней после окончания паводка | Специалист ГО ЧС |  |

Приложение № 2

**Перечень**

**неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего**

**половодья в 2021 году на территории Садовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование защищаемого объекта | Вид работ (объем в км) | Фактический объем | | Сметная стоимость (руб.) |
|  |  |  | Земляные (тыс.м3) | Бут, бетон, камень(тыс.м3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  2  3  4  6  7  8 | Администрация Садовского сельского поселения  Глубинные скважины-2шт.  Улицы - Садовая, Школьная, Веселая  Здание пристройки МКОУ «Садовской СОШ», интернат  Здание администрации Садовского поселения  Водонапорные башни  Колонки питьевые-2 шт.  Колодцы- Отвод паводковых вод от домовладений | Укрепление вала, колодцы уложены бетонными кольцами, герметично закрыты  Укрепление вала с северной стороны улиц, завоз грунта  Засыпка грунтом подъездных путей с восточной стороны земляным грунтом, песком  Откачивание таловой воды из подвала здания.  Обваловка  Подвозка земляного грунта, песка  Подвозка песка, земляного грунта  Откачка талой воды | 1,5 куб.м  грунт-5,5 куб.м.  грунт-2,5 куб.м.  вода-0,5 куб.м.  грунт-3 куб.м.  грунт, песок -5 куб.  грунт, песок – 30 куб.м. | --  --  --  --  --  --  --  --  -- | 5,3  4,6  2,5  3,5  2,0  5,0  2,0 |

Приложение № 3

**Расчет**

**сил и средств и порядок их выделения для оказания помощи населению в период весеннего половодья на территории Администрации Садовского сельского поселения на период прохождения паводковых вод 2021г**

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силы и средства | Наименование организаций, учреждений. предприятий | Время готовности | Зона ответственности | Порядок  вызова (по тел.) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Техника и личный состав: Всего л/с-15 чел  водораздатчик с мотопомпой -1.    К-700А, МТЗ – 82  трактор –ЮМЗ-6КЛ,  МТЗ-82- прицеп колесный  прицеп к трактору -1,  емкость для воды -1  МТЗ - 82 -2 шт., МТЗ - 80, емкость для воды, | Казип К. П. (по согласованию  Бабенко В.А.( по согласованию)  частное хозяйство –  Живак В.С., (по согласованию)  частное хозяйство -  Казип К.П., (по согласованию)  КФХ - Курганов Е. Ю. .,( по согласованию)  Коноваленко О.В.  частное хозяйство (по согласованию) | 1час | с.Садовое | 89044055466  89047565604  89044057373  89954176989 |

ИТОГО по сельскому поселению: л/с-15 человек, техники- 11 ед.

**Первоочередные мероприятия**

**по подготовке к весеннему паводку 2021 года.**

1. Провести комиссионное обследование технического состояния водопроводной сети, артезианских скважин, водозаборных колонок, водорнапорных башен, колесной техники находящихся на подведомственной территории, в том числе:

1.1.Определить и взять на учет всю имеющуюся в поселении технику, приспособленную для расчистки снега на дорогах внутри поселения и на грунтовых дорогах ведущих на хутора, приспособленную для откачивания воды (пожарный автомобиль, насосы (население -10 шт), водораздатчики, и другие технические средства, а также инженерную и другую технику для проведения противопаводковых мероприятий . Проверить их техническое состояние.

2. Определить наиболее опасные участки на территории сельского поселения при заносах снега.

4. Разработать КЧС и ПБ Администрации Садовского сельского поселения в срок

**до 01марта 2021 года:**

- план предупредительных противопаводковых меропричтий с указанием наименования мероприятия, ответственного за его выполнение, срока проведения;

- перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года, в котором указать наименование защищаемого объекта, вид работ (в км), фактический объем (куб.м.), сметную стоимость;

- расчет сил и средств, для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации весеннего паводка (наименование сил и средств, наименование организации их выделяющей, время готовности, зона ответственности, порядок вывоза).

Глава Садовского

сельского поселения Ю. Н. Курганов

Исп.Бабенко О. И. 3-76-33