**АДМИНИСТРАЦИЯ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 июня 2020 г. № 52

О ходе подготовки организаций, учреждений

к началу отопительного сезона 2020-2021 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса учреждении поселения к отопительному сезону 2019-2020 г.г., В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г. и утвердить его состав согласно приложения 1.

2. Утвердить [программу проверки](http://pandia.ru/text/category/programmi_proverki__raznie_/) готовности к отопительному периоду согласно приложения 2.

3.Утвердить прилагаемый [план мероприятий](http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/) по подготовке предприятий и учреждений расположенных на территории Садовского сельского поселения к работе в отопительный период 2020-2021г.г. согласно приложения 3.

4. До 15.10.2020 г. оформить акты и паспорта готовности объектов к работе в отопительный период 2020-2021г.г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Садовского

сельского поселения Ю. Н. Курганов

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение 1 к постановлению главы Садовского сельского поселения*  *от 30.06.2020г.*  *№ 52* |

СОСТАВ

комиссиипо Садовскому сельскому

Быковского муниципального района

по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года

|  |  |
| --- | --- |
| Курганов Юрий  Николаевич | - глава Садовского сельского поселения, председатель комиссии; |
| Живак Вячеслав Святославович | - Техник по имуществу и землепользованию Садовского сельского поселения, заместитель председателя комиссии. |
| *Члены комиссии:* |  |
| Бабенко Оксана Ивановна | - ведущий специалист Садовского сельского поселения |
| Абдулова Айгуль куспановна | - зам.директора МКОУ «Садовская СОШ» (по согласованию); |
| Казип Айганым Укасовна | - зав. «Садовским ФАП» (по согласованию); |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение 2 к постановлению главы Садовского сельского поселения*  *от 30.06.2020г. № 52* |

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности  к отопительному сезону 2020-2021 г.г.**

**объектов,  расположенных на территории Садовского сельского поселения**

**ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Программа  проверки готовности к отопительному  сезону объектов, расположенных на территории  Садовского сельского поселения». |
| **Цель   программы** | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону Садовского  сельского поселения в соответствии  с требованиями нормативно-правовых документов. |
| **Заказчик   программы** | Администрация Садовского сельского поселения |
| **Основание для разработки  программы** | Федеральный закон от 28.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об  утверждении правил  оценки готовности к отопительному периоду», постановление Волгоградской области от 30.05.2016 г. №276-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к работе осенне-зимний период ». |
| **Разработчик Подпрограммы** | Администрации  Садовского сельского поселения. |
| **Исполнители мероприятий Программы** | 1.  Администрация Садовского сельского поселения      4. Собственники жилых помещений.      5. Подведомственные бюджетные учреждения Садовского сельского поселения. |
| **Задачи и важнейшие целевые показатели программы** | Готовность организаций, предприятий, жилищного фонда, к отопительному сезону  2020-2021 годов.  Снижение аварийности на объектах  теплоснабжения за счет  выполнения мероприятий по подготовке к отопительному  сезону.   Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 01.05.2020г.- 15.10.2020г. |
| **Перечень основных мероприятий программы** | Создание постоянно-действующего  штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов;  Создание комиссии по оценке  готовности  организаций к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов для проверки   энергоисточников, тепловых и электрических сетей;  Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в  зимних условиях;  Разработка мероприятий по подготовке  объектов  жизнеобеспечения  и потребителей к отопительному сезону 2020-2021 годов.  Проверка  готовности объектов  теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения  к отопительному сезону 2020-2021 годов.  Проверка готовности организаций к работе в отопительном сезоне 2020-2021 годов |
| **Планируемые результаты реализации программы**  **(целевые индикаторы)** | Снижение риска аварийных ситуаций  на  энергоисточниках, тепловых, электрических сетях и в жилом секторе  сельского поселения на 50%;     сокращение средств, расходуемых на ликвидацию  аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых и электрических сетях, жилищного фонда  на 20%,  повышение ответственности должностных лиц организаций и жителей поселения  за подготовку  к отопительному  сезону. |

**1.Характеристика проблемы**

1.1Сфера действия Программы

Программа «Проведения проверки готовности  к отопительному сезону

Объектов, расположенных на территории  Садовского сельского поселения направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях  и системах  энергоснабжения  потребителей  сельского поселения. Программа является организационной и   направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения  и потребителей  к отопительному сезону.

1.2 Нормативно-правовая база разработки Программы:

-  Федеральным закон от 27  июня  2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности  к отопительному периоду»;

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей Садовского сельского поселения услугами теплоснабжения  в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

**3. Перечень программных мероприятий**

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

-проверка  готовности  потребителей  тепловой  энергии к отопительному  сезону.

**Перечень**

**документов предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду**

**для теплоснабжающих организаций**

1.Наличие договора на право пользования имуществом  объекта теплоснабжения;

2. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для  производства работ оснасткой, нормативно-технической  и оперативной  документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами  пожаротушения;

3. акты  гидравлических испытаний тепловых сетей;

4. графики  ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5. наличие актов  технического освидетельствования  и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении  теплоснабжения;

6. выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников  теплоснабжения;

7. наличие договоров  на поставку электрической энергии, не допускающего  перебоев поставки  и снижения установленных нормативов запасов  электроэнергии;

8. акты  разграничения   эксплуатационной  ответственности  между потребителями тепловой энергии,  и энергоснабжающей организацией;

9. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными  на  осуществление на осуществление  государственного контроля органами  государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами  местного самоуправления.

**График проверки готовности к отопительному  периоду потребителей  тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей  и управляющих организаций | Юридический  адрес | Дата  проверки |
| 1. | **Администрация Садовского сельского поселения, МКУК «Садовский СДК»** | с. Садовое, ул. Садовая, д. 2 | 28.08.2020 г |
| 2. | **Быковская ГБУЗ -**  **Садовский ФАП** | с. Садовое, ул. Мира д.15 | 26.08.2020 г |
| 3 | **МКОУ «Садовская СШ»** | С. Садовое, ул. Школьная д.15 | 26.08.2020 г г. |

   потребителей  к отопительному  периоду должны  быть проверены:

  - акты  промывки  и гидравлических испытаний коммуникаций  и  теплопотребляющих установок;

  - выполнение плана  ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные  клетки, подвалы, двери);

  - наличие  и работоспособность  приборов  учета энергоресурсов;

  - состояние  трубопроводов,  запорной арматуры  и  тепловой  изоляции;

  - отсутствие  задолженности за поставленную  тепловую энергию;

  - наличие  собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность  их материально-техническими ресурсами;

Обеспечение реализации Программы возлагается на администрацию  Садовского сельского поселения.

**7. Контроль   за ходом выполнения Программы**

Контроль осуществляет   Администрация Садовского сельского поселения, которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение 3 к постановлению главы Садовского сельского поселения* от *30.06.2020г. № 52* |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектовСадовского сельского поселенияБыковкогомуниципальногорайона

к отопительному сезону 2020-2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ, мероприятий | Наименование потребности материалов | Кол-во | Срок  исполнения | Должность и Ф. И.О. ответственного лица за исполнение |
| 1. Администрация Садовского сельского поселения | | | | | |
| 1. | Промывка труб после отопительного сезона |  |  | 24.08.2020 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочистка промывка котлов |  |  | 24.08.2020 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Провести поверку сигнализатора |  | 1 | 24.08.2020 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Переаттестация операторов котельно-тепловых хозяйств |  |  | 24.08.2020 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт смотровых колодцев |  |  | 24.08.2020 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обновление уголка оператора |  |  | 23.08.2019 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Косметический ремонт - побелка стен, потолков, окраска трубопроводов | Известь, краска |  | 24.08.2020 | Техник по имуществу и землепользованию Живак В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. МКОУ «Садовская СШ» | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка системы отопления |  |  | 24.08.2020 | Кленкина Н. А. директор школы (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка труб после отопительного сезона |  |  | 24.08.2020 | Кленкина Н. А. директор школы по согласованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Переаттестация операторов котельно-тепловых хозяйств |  | 1 | 24.08.2020 | Кленкина Н. А. директор школы по согласованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Садовский ФАП | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | промывка труб после отопительного сезона |  |  | 24.08.2020 | фельдшер Садовского сельского поселения Казип А.У. (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Косметический ремонт - покраска труб | Известь, краска |  | 24.08.2020 | фельдшер Садовского сельского поселения Казип А.У. (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочистка промывка котлов |  |  | 24.08.2020 | фельдшер Садовского сельского поселения Казип А.У. (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Провести поверку электропроводки |  |  | 24.08.2020 | фельдшер Садовского сельского поселения Казип А.У. (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |